## Slide 1: Smart Cars
Gruppe Müllteppich

## Slide 2: Fahrzeuge - Stand
Notes: Nils

## Slide 3: Fahrzeuge - Stand
Notes: Nils

## Slide 4: Fahrzeuge - Stand
Notes: Nils

## Slide 5: Fahrzeuge - Stand
Notes: Nils

## Slide 6: Fahrzeuge - Herausforderungen
Formfaktor
Zusammenführung der Komponenten
Ladebuchse einbauen
Notes: Nils

## Slide 7: Baum - Stand
Neue Form der Darstellung
Alternative zu Display und Chart.js
-> BILD
Notes: Nils

## Slide 8: Baum - Herausforderungen
Umsetzung
  Lasercutter
  3D Druck
Verbauen der Technik vs. Baum – „Look“
Gehäuse und LED Integration
Notes: Nils

## Slide 9: Schaltplan - Stand
Notes: Nils

## Slide 10: Schaltplan - Stand
Notes: Nils

## Slide 11: Schaltplan – Herausforderungen
Aktueller Microcontroller ungeeignet
  Max. 3.3V vs 5V
  Hall-Sensor benötigt mehr Volt
  Kein Datenblatt zu Sensoren
Daher bislang keine Tests möglich
-> Warten auf Hardware
Notes: Nils

## Slide 12: Datemodell Fahrzeuge
Notes: Nils

## Slide 13: Datemodell Baum
Berechnung der „Verschmutzung“ in letztem Intervall
Verzögerung
  Bei Auswirkung
  Und Regeneration
Notes: Nils

## Slide 14: Untergrund
Optional: sobald Fahrzeuge und Baum fertig sind
Realistisch vs Abstrakt
Da Darstellung bereits abstrakt
  Abstrakter Untergrund vorzuziehen
Notes: Nils

## Slide 15: Next Steps
Erster Druck (KW44)
Backend Implementierung beenden
Hardware Implementierung beginnen
  Hall-Sensor testen
  WIFI testen
  Scheinwerfer evaluieren
Notes: Nils