## Slide 1: Smart Cars
Gruppe Müllteppich

## Slide 2: Projektidee
Verdeutlichung der täglichen Emissionen
Autofahren macht einen großen Teil aus
Ziel
  Veranschaulichen der produzierten Emissionen
  Steigerung des Umweltbewusstseins
Zielgruppe:
  (Junge) Erwachsene
  Kinder

## Slide 3: Projektidee
Anforderung
  Einfache Bedienung
    Keine Konfiguration durch den Nutzer
    Plug & Play Erfahrung
  Einfache Visualisierung der Daten

## Slide 4: Komponenten & Konzept
Zwei Pflichtkomponenten
  1 – n verschiedene Fahrzeugtypen
    Verschiedene Emissionsprofile
  Basis Station
    Datenspeicherung
    Datenaufbereitung
Eine Optionale Komponente
  Weitere Form der Visualisierung
    Ballon der verbrauchtes CO2 darstellt
    LEDs für gesamte CO2 Belastung

## Slide 5: Hardware
Fahrzeuge
  Arduino mit integriertem Wifi Modul
  Batterie zur autarken Energieversorgung
  Sensor zum Erfassen der gefahrenen Strecke / Geschwindigkeit
Basis Station
  Raspberry Pi 3B+ mit Wifi Modul
  Display zur Datenvisualisierung
  (Optional) Integrierter LEDs
  (Optional) Luftballon

## Slide 6: Aktueller Stand
Hardware Recherche
  Auto: Erledigt, benötigt Freigabe
  Backend: Erledigt, bis auf Ventil
Fahrzeuge
  Hardware Skizze
  Konzeptskizze mit Maßen
Erste Schritte 3D Modellierung

## Slide 7: Next Steps - Backend
Evaluation
  Web-Framework
    Vermutlich Flask
    Schnittstelle für Sensordaten
    Darstellung als Website
  Darstellung
    Vermutlich ChartJS
  Hardware
    (Optional) Library für LEDs
    (Optional) Steuerung Pumpe/Ventil für Ballon

## Slide 8: Next Steps – Auto
Evaluation
  3D Druck für Fahrzeuge
    Tools zum Erstellen der Modelle (Blender, …)
Bestellung der Hardware
Elektronik testen

## Slide 9: Next Steps – Allgemein
Untergrund abklären
Möglichkeiten des FabLab abklären
Hardwarebestellung durchführen
Sonstige Materialien
  Breadboard, JumperWires, Resistors